官民連携による津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業企画競争実施要項

１　事業の目的

⑴　件名

官民連携による津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業

⑵　業務の目的

津市では、津駅周辺の公共自転車等駐車場について、利用の偏りと大型バイク駐車場の不足という課題を解決するため、利用者にとって安全性や利便性が高く、より快適な利用につながる管理された公共自転車等駐車場となるよう、津駅西口駅前広場整備に合わせて、公共自転車等駐車場を一体的に整備し、有料化による適切な管理運営を目指しています。

本事業は、民間事業者の創意工夫とノウハウを活用し、BOT(Build-Operate-Transfer)方式により、施設の設計・建設から管理運営までを一体的に実施することで、利用者サービスの向上と効率的な事業運営を実現することを目的とするものです。

⑶　業務内容

ア　事業名称　　　津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業

イ　事業方式　　　BOT(Build-Operate-Transfer)方式

※PFI法に基づかない民間活力導入事業

ウ　事業対象施設　津駅西第一公共自転車等駐車場

津駅西第二公共自転車等駐車場

津駅西第三公共自転車等駐車場

アスト公共自転車等駐車場

エ　事業内容　　　公共自転車等駐車場の設計・建設(整備)

管理運営業務

施設の修繕等維持管理業務

利用料金の徴収業務

オ　事業開始　　　令和１０年１月

カ　事業期間　　　おおむね２０年程度

キ　施設整備内容　別紙のとおり

２　実施形式

企画競争方式

３　参加資格

本企画競争に参加できる者は、以下に該当する法人であること。

⑴　必須要件

ア　日本国内に本店または支店を有する法人であること

イ　津市契約規則(平成１８年津市規則第４０号)第７条に規定する津市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。登載されていない場合にあっては、本市の求めに応じ、以下の書類を提出して確認を受けること。

(ｱ)　法人にあっては、履歴事項全部証明書（登記簿謄本）

(ｲ)　商号登記をしている個人にあっては、履歴事項全部証明書（商号登

記簿謄本）

(ｳ)　商号登記をしていない個人にあっては、身分証明書及び登記されて

いないことの証明書

(ｴ)　印鑑（登録）証明書

ウ　国税、本社所在地における都道府県民税及び市町村税（支店等がこの企画競争に参加及び協定を行う場合は、本店所在地及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税）の滞納がないこと。

エ　本公告日から協定締結までの間において、津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停止を受けている者でないこと。

オ　自己又は自社の役員等が次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次の各号に掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。

(ｱ)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

(ｲ)　暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ）(ｳ)　暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

(ｴ)　自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損

害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

者

(ｵ)　暴力団又は暴力団員に対して直接又は間接を問わず資金等を提し、

又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運

営に協力し、又は関与している者

(ｶ)　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(ｷ)　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用するなど

している者

カ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、再生計画又は更生計画が認可された者を除く。

キ　手形交換所から取引停止処分を受ける等経営状況が著しく不健全でな

いこと。

ク　駐車場・駐輪場の設計、建設、管理運営の実績を有すること

ケ　公共施設の管理運営実績を有すること

コ　BOT方式またはPFI事業等の実績を有すること

４　企画提案に記載すべき内容

参加者は以下の項目を企画提案内容に記載することとする。

⑴　事業期間

⑵　整備内容

事業期間、施設規模、配置計画、大型バイク駐車場の整備方法、津駅西

口駅前広場との調和等

⑶　管理方法

管理運営体制、料金設定の考え方、利用促進策、収支計画（料金収入、

再整備、管理運営等の内訳を示す概算見積書）

⑷　市側負担金

収支計画に基づく市負担想定額

⑸　リスク分担

想定されるリスク、リスク分担の考え方、不可抗力への対応

⑹　その他

事業参加にあたっての課題・要望、付加価値サービスの提案、利便性向

上のための工夫等

５　実施スケジュール（予定）

実施スケジュールは以下のとおりとする。変更する場合は参加者に対し、別途通知するものとする。

| 企画提案募集通知 | 令和８年５月１日（金） |
| --- | --- |
| 質問書の受付期限 | 令和８年５月８日（金） |
| 質問書の回答期限 | 令和８年５月１１日（月） |
| 参加申込書類及び企画提案書提出期限 | 令和８年５月１８日（月） |
| 審査（書類審査） ※必要があればヒアリングを実施 | 令和８年５月１８日（月） ～５月２０日（水） |
| 書類審査取りまとめ結果確認・追加資料提出通知 | 令和８年５月２０日（水） |
| 書類審査取りまとめ結果確認・追加資料提出期限 | 令和８年５月２６日（火） |
| 津市自転車等駐車対策協議会 | 令和８年５月下旬 |
| 審査結果通知 | 審査後速やかに |

６　質問及び回答

本企画競争に関する質問がある場合は、下記のとおり提出すること。

⑴　提出方法

質問書（様式１）を利用して作成し、持参、郵送若しくは電子メール

（件名：「官民連携による津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業企画競争

質問（会社名）」により提出すること（提出期限必着）。

⑵　提出期限

令和８年５月８日（金）正午まで（郵送、電子メールの場合は電話にて

建設政策課に受信確認を行うこと。）

⑶　提出先

津市建設部建設政策課

所在地：　〒５１４－８６１１　三重県津市西丸之内２３番１号

電　話：　０５９－２２９－３１９４

電子メール：　229-3196@city.tsu.lg.jp

⑷　回答方法等

回答は、令和８年５月１１日（月）午後５時までに津市ホームページに掲載し回答する。

※本企画競争に関する質問について、電話及び口頭による照会には対応

しない。

７　参加申込方法

⑴　提出書類

参加申込届(様式２)

誓約書（様式３）

企画提案書（Ａ４版１０ページ以内・任意様式）

会社概要(パンフレット等)

類似事業の実績概要(任意様式)

コンソーシアムの場合は構成員名簿および役割分担表(任意様式)

※郵送で提出する場合、様式２及び様式３以外の資料は４部提出するこ

と

⑵　提出期限

令和８年５月１８日(月) 午後４時まで

⑶　提出方法

郵送または持参

郵送の場合:提出期限必着

持参の場合:平日午前９時～午後４時

様式２及び様式３以外の資料はE-mailでの提出も可

⑷　提出先

〒514-8611

三重県津市西丸之内２３番１号

津市建設部建設政策課

電話:059-229-3194

E-mail:229-3196@city.tsu.lg.jp

８　審査方法

本企画競争の審査は、「津駅周辺公共自転車等駐車場整備事業企画競争審査基準」に基づいた審査方式で実施する。審査については、津市建設部建設政策課及び津市市民部市民交流課において書面にて審査し、津市自転車等駐車対策協議会（以下「協議会」という。）での審議を経て、津市において第一候補者の決定を行う。

⑴　第一候補者の決定

審査の点数のうち、最も点数が高い提案者を第一候補者として決定す

る。また、最低点は７５点とし７５点未満の場合は、最も点数が高い提案者であったとしても第一候補者として決定しないものとする。

なお、同点の場合は収支計画及び市側負担金の点数が高い者を優先するものとする。

⑵　通知方法

審査の結果は書面により、審査参加者全者に対し郵送にて審査後速やかに通知する。

９　協定締結までの手続き

⑴　参加資格書類の確認

第一候補者に選定された事業者は、参加資格要件の確認書類を別途指定する期限までに提出するものとする。

⑵　発注者との協議

第一候補者は、協定締結までの間に、本企画競争における提案内容に基づき、施設整備内容、管理体制、収支計画、リスク分担、市側負担金等を発注者と協議の上、合意に向けた調整を行うものとする。

なお、市側負担金の額については、令和８年７月中旬を目途に算定の上、報告するものとする。

⑶　協定締結が困難な場合の対応

上記⑵の協議の過程において、発注者が求める整備内容を満たさない状況となった場合、発注者は第一候補者との協定締結が困難なものと判断し、次点者との交渉を行うこととする。

10　情報公開基準

| 対象 |  | 協定締結前 | 協定締結後 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提案書類 | 提案者名 | × | ○ |
|  | 企画提案資料 | ×（注１） | △（注２） |
|  | その他提出書類 | × | △（注２） |
| 採点表（合計点） |  | ○（注３） |  |
| 採点表（各評価項目点） |  | ×（注１） |  |
| 選定結果 |  |  | ○ |

○：開示、△：一部開示、×：不開示

（注１）  原則非公開とするが、津市自転車等駐車対策協議会委員に対し

ては、同協議会における審議のため、各候補者の提案内容をま

とめた総括表を公開するものとする。

（注２）　企画提案書及びその他提出書類は、提案者の持つ独自のノウハ

ウ等が含まれており、これを開示することにより当該提案者の　競争上の地位その他正当な利益を侵害する恐れがあるため、当該提案者の同意が得られる場合のみ開示とする。なお見積書は不開示とする。

（注３）　協定締結前であっても、候補者決定後は、採点表（合計点）を開示することができる。

11　その他

⑴　協定締結上の条件

ア　本業務は第一候補者選定後、発注者と当該候補者とで協議・調整を行い、具体的な協定内容や市側負担金等を確認した上で市議会に対し補正予算を計上する予定であり、市議会における予算の議決を経て正式に協定を締結するものであるため、本企画競争の参加に際しては、市議会の議決が得られなかった場合における事業中止の可能性に十分に留意すること。

イ　提案事業者が企画提案を行うために要した費用のほか、第一候補者として選定された後、協定内容や市側負担金等を算出するために行う各種調査等に要する費用については提案事業者の負担とする。

⑵　辞退の取扱い

業者の選定（協定締結の相手方として決定するまで）があるまでの間、いつでも参加を辞退することができる。その場合は、参加辞退届（様式４）を提出するものとする。

⑶　失格事項等

下記の事項のいずれかに該当した場合は、参加資格を満たさなかったものとみなし、失格とする。

ア　指定する提出方法によらず必要書類が提出された場合

イ　指定する提出期限までに必要書類が提出されなかった場合

ウ　提出を求める必要書類について、記載すべき事項が記載されていない場合

エ　提出を求める必要書類について、作成基準に違反する表現が記載されている場合

オ　提出を求める必要書類について、虚偽の内容が記載されていることが判明した場合

カ　本実施要項に定める手続き以外の方法により、協議会委員等関係者に対して、直接的又は間接的に接触した場合

キ　前各号で定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為があるなど、市長が失格であると認めた場合

⑷　提出書類等

ア　提出された書類の返却は行わない。なお、これらは本業務の選定以外において提出者に無断で使用しない。

イ　各提案書類等の提出期限後において、提出書類の変更、差し替え又は再提出は認めない。

ウ　参加者は、10情報公開基準に基づき提案内容を開示すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を了解の上、提案すること。

エ　参加者は、業務で得られた情報については、正当な目的のみに使用することとし、第三者に開示、提供してはならない。

12　問合せ先

津市建設部建設政策課

建設政策・津駅周辺道路空間整備担当（津市役所本庁舎５階）

〒５１４－８６１１　三重県津市西丸之内２３番１号

電　　　話：０５９－２２９－３１９４

電子メール：229-3196@city.tsu.lg.jp